|  |  |
| --- | --- |
| Program/Area: | Ingegneria del Software AA17-18 |
| Meeting Purpose: | Chiarire quali sono i limiti del sistema da implementare  Mostrare al cliente una bozza di interfaccia grafica |
| Meeting Date: | 25/01/2018 |
| Meeting Time: | 16.00 |
| Meeting Location: | Aula studio nei centri comuni – MSA – Napoli |
| Meeting Facilitator: | // |
| Attendees: | Iervolino, Moraca, Sorrentino |
| Minutes Issued By: | Gruppo 3 |

| **Next Steps:** (Task, Assigned to, Checkpoint Date) | **Owner** | **Due Date** |
| --- | --- | --- |
| Ricerca di buone librerie per inserire la lettura dei codici QR e delle impronte digitali in un’app android | Iervolino |  |
| Scrittura di un diagramma di Gantt per organizzare la fase di design | Sorrentino |  |
| Ultima revisione dei diagrammi e della documentazione della fase di analisi | Moraca |  |

| **Decisions Made:** (What, Why, Impacts) |
| --- |
| 1. Vengono effettuate alcune correzioni generiche su tutta la parte di specifica dei requisiti 2. Si dichiara terminata la parte di specifica dei requisiti e si inizia la fase di design |

| **Discussion:** (Items/Knowledge Shared) |
| --- |
| // |

| **Miscellaneous Items:** |
| --- |
| // |